|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

10.03.2020 с. Спасское № 19-п

Об организации пропуска весеннего паводка

на территории Спасского сельсовета

в 2020 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Спасского сельсовета в 2020 году:

1.Утвердить состав паводковой комиссии. (Приложение № 1)

1.1. Паводковой комиссии осуществлять общее руководство работами по предупреждению и ликвидации ЧС, возникающих в паводковый период.

2. Утвердить план инженерно-технических мероприятий по подготовке к весеннему паводку и ликвидации его последствий в 2020 году на территории Спасского сельсовета. (Приложение № 2)

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.А.Спицин

Разослано: прокурору района, руководителям организаций и учреждений, в дело.

Приложение 1

к постановлению

администрации

Спасского сельсовета

от 10.03.2020 г. № 19 -п

СОСТАВ

паводковой комиссии

Спицин - глава муниципального образования

Вячеслав Александрович

Кажан - директор Спасской СОШ

Елена Игоревна

Губанкова - директор Нижнеаскаровской ООШ

Анна Ивановна

Сапрыкин - управляющий ИП «КФХ Перезоников Ф.В.»

Петр Николаевич (по согласованию)

Тараскин - управляющий СПК «Красногорский»

Андрей Александрович

Десятова - фельдшер Спасского ФАП

Ольга Викторовна

Гопоненко - фельдшер Нижнеаскаровского ФАП

Раиса Яковлевна

Абдулгазизов - УУП (по согласованию)

Рустам Сайфуллович

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Спасского сельсовета  от 10.03.2020 г. № 19-п |

## ПЛАН

инженерно-технических мероприятий по подготовке к весеннему паводку и ликвидации его последствий в 2020 году на территории Спасского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | В период прохождения паводка организовать наблюдения за таянием снега, уровнем воды в водоемах | март - апрель | Спицин В.А. – глава Спасского сельсовета |
| 2. | Обеспечить аварийный запас ГСМ, топлива для котельных, финансовых ресурсов для проведения паводка и ликвидации его последствий | до 5 апреля | Спицин В.А.- глава Спасского сельсовета  Перевозников Ф.В. –глава КФХ «ИП Перевозников Ф.В.» (по согласованию) |
| 3. | Ликвидировать искусственные сооружения, препятствующие пропуску паводковых вод | до 5 апреля | Спицин В.А. – глава Спасского сельсовета |
| 4. | Организовать и провести обследование линий электро-передач и связи, дорог и водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | до 8 апреля | Спицин В.А. – глава Спасского сельсовета |
| 5. | Провести мероприятия по очистке от снега улиц, водоотводных каналов, обеспечить сброс снега с крыш домов и зданий, соблюдая безопасность работ | до 5 апреля | Спицин В.А. – глава Спасского сельсовета  руководители организаций и учреждений сельсовета |
| 6. | Изготовить памятки по осуществлению действий населения во время весеннего паводка | март | администрация сельсовета |
| 7 | Провести подворный обход граждан, проживающих на территории МО Спасский сельсовет | март | администрация сельсовета |